„Jászladányi Orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása és komplex akadálymentesítése”

ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0003

2012. december 21..

A projekt alapvető célja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a helyi szolgáltató szinten a minőségi ellátás biztosítása, korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) kialakítása, szolgáltatói együttműködések fokozása, az alapellátási szolgálatok „szolgáltató szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

Az építési terület átadását követően előre nem látható okok miatt kiegészítő építési munkák elvégzése vált szükségessé. A 2010. évben tapasztalt hatalmas méretű esőzések nyomán az épület pincéje víz alá került, ennek okán az új hőközpont más helyiségben került elhelyezésre, helyreállításra került a vasbeton előtető, valamint a szolgálati lakás bejárat felépítmény elbontásra, majd visszaépítésre került (a 6.180.435,- Ft+Áfa összegű munkát az önkormányzat saját erőből finanszírozta). A kiegészítő munkát követően lehetett az eredeti tervek szerinti építési, felújítási munkákat elvégezni, ez lényegesen megnyújtotta a beruházás megvalósítási idejét. A projekt fizikai megvalósítása 2012. november 19-én a műszaki átadással lezárult: megtörtént az épület tető- és külső szigetelése, a nyílászárók cseréje, a teljes belső tér átalakítása és felújítása, adminisztrációs helyiségek kialakítása, fűtés- és elektromos rendszer korszerűsítése, IT rendszer kialakítása. A komplex akadálymentesítés megvalósult, lift került beépítésre, indukciós hurok segíti a hallás-, braille írású táblák a látássérültek épülethasználatát. Új komplett fogászati kezelőegység, defibrillátor, vérnyomásmérő holter segíti a betegellátást, részlegesen megújult a gyermek- és felnőtt háziorvosi, fogorvosi szolgálatok, védőnői szolgálat, valamint a várók bútorzata.

2012. december 18-án került sor a sajtó nyilvános projektzáró esemény megtartására. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása, záró jelentés készítése és további adminisztrációs tevékenységek folynak, folyamatban van a használatbavételi eljárás. A projekt zárása 2012. december 28-án történik.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Egészségügyi szolgáltatások – alapellátás fejlesztése, egészségházak kialakítása tárgyú pályázati felhívásra. A 2010. április 30-án kelt támogató levél alapján „A jászladányi orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása és komplett akadálymentesítése” című, ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-00903 azonosítószámú projekttel 81.068.663,- Ft összegű támogatást nyert el az önkormányzat 95 %-os támogatási intenzitás mellett. A Támogatási szerződés 2010. augusztus 13-án került aláírásra, majd lépett hatályba.